Bilan gestion d’équipe et de projet

I] Introduction

Ce que nous attendions du projet Génie Logiciel, c’est premièrement une forte progression dans les compétences techniques, et c’est surtout aussi l’apprentissage de la gestion de projet. En effet, ce projet est idéal pour assimiler cette compétence, car la durée et le nombre de personne est propice à cette initiation. Dans ce bilan, nous allons donc dire ce que nous avons retenu de cette première expérience de gestion de projet, et de travail en équipe.

II] L’équipe

Notre équipe est constituée de cinq membres : Thomas Cassagnes, Angelica Figueroa, Antoine Flichy, Mathieu Valliccioni, et Joël Zhu. Lors de la première séance, nous avons premièrement appris à nous connaître, en se présentant tour à tour, ainsi qu’en utilisant la fiche d’auto-évaluation donné dans le sujet. Il en a été retenu que l’équipe a des compétences variées, que nous avons su utiliser (par exemple Antoine a une bonne connaissance de l’environnement de développement Eclipse, nous avons donc décidé de tous utiliser cet environnement de développement). De plus, d’après les fiches d’auto-évaluation, nous avons remarqué qu’il n’y avait pas de personne sans compétence, et donc que chaque personne avait à apporter à ce projet.
La répartition des taches se fit de manière naturelle. Thomas et Joël se sont occupés de la première partie, Antoine de la seconde, Mathieu et Joël de la troisième, Angelica s’est occupé du compilateur, et une fois la première partie finie, Thomas et Antoine se sont occupés de l’extension TRIGO. Avec cette répartition des taches, chaque partie avait un « responsable », et nous avons donc pu utiliser la méthode agile grâce à, entre autres, cette répartition de tâche.

III] Notre application de la méthode Scrum

En utilisant l’introduction à la méthode agile que nous avions vue en cours, nous avons pu implémenter cette méthode de gestion de projet. Nous avons fait de plus quelques recherches sur cette méthode, et nous avons utilisé l’essentiel de celle ci. Premièrement, vu que le sujet était conçu pour l’utilisation de cette méthode, il aurait été dommage de ne pas l’appliquer. Nous avons donc pu utiliser la méthode agile, après avoir associé à chacun sa part du travail, et avec l’aide de la restriction des différents langages à implémenter.
Nous avons appliqué de plusieurs manières la méthode agile. La première chose que nous avons utilisé est le daily Scrum. Chaque matin, nous faisions une réunion de vingt minutes debout pour savoir ou chacun en était dans sa partie. Grâce au Daily Scrum, nous avons pu voir l’avancement de chacun, et cela nous a donc permis de déduire l’avancement global du projet.
Ensuite, en sachant l’avancement global, cela nous a permis de corriger le planning, et de situer quand est ce qu’une partie du langage était finie. Cela a permis de voir la totalité du sujet dès le premier rendu. Cependant nous avons eu quelques difficulté à assimiler le sujet lors de la découverte de celui ci, ce qui nous a causé un retard au début du projet.

IV] Les règles que nous nous étions fixés

Lors de la première séance ensemble, nous nous sommes fixé quelques règles pour avoir une productivité optimale. La première décision fut de fixer des horaires et une endroit propice au travail. Nous avons choisi l’Ensimag pour travailler, car les logiciels utiles pour la conception étaient déjà installés sur les ordinateurs de l’école. De plus nous avons décidé de travailler tous dans la même salle avec des ordinateurs proches, car cela permettait de communiquer et d’aider directement. Nous avons choisi des horaires fixes chaque jour entre 9h et 18h, avec une heure de pause le midi. Ce volume d’heure nous paraissait convenable, surtout en rajoutant des heures le samedi.

V] Le respect de ces règles

Nous avons su respecter ces règles, et ce sans difficulté, car cela permettait une routine, ainsi qu’une inertie de groupe qui était propice à la productivité.

VI] Le respect du planning
VII] Les problèmes rencontrés
VIII] Les solutions envisagées à ces problèmes
IX] Conclusion